|  | VIGIE Corréler pour mieux vérifier |
| --- | --- |

CNISAI / AVSEC 2026  ·  Catégorie Innovation libre

Fiche préliminaire d'analyse des risques

Risques identifiés à ce stade du projet, avec probabilité, impact et mesure d'atténuation associée. Cette fiche sera mise à jour à chaque jalon du concours.

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Détection RF non conforme à la réglementation spectrale togolaise | Moyenne | Élevé | Vérification juridique avant tout déploiement terrain ; réception strictement passive, aucune émission. |
| Faux positifs / faux négatifs de la classification IA | Élevée | Moyenne | Seuils de criticité prudents, garde-fou codé indépendant du modèle, supervision humaine obligatoire avant toute action. |
| Dépendance à un fournisseur IA externe en cas de coupure | Moyenne | Moyenne | Cascade multi-fournisseurs avec repli automatique, mode dégradé jamais bloquant — architecture déjà validée en production. |
| Biais géographique des données d'entraînement/démonstration | Élevée | Moyenne | Biais documenté explicitement, aucune prétention de fiabilité totale, priorité à la traçabilité humaine sur la décision automatique. |
| Confidentialité en cas de déploiement réel (localisation agents, données passagers) | Faible | Élevé | Aucune donnée personnelle identifiable collectée au stade actuel ; anonymisation par conception. |
| Exposition de la position du télépilote (champ diffusé par le protocole Remote ID) | Moyenne | Élevé | Minimisation stricte, durée de rétention courte, jamais de publication ni de croisement à des fins d'identification. |
| Permissions de base de données trop ouvertes en cas de connexion prématurée à une vraie instance | Moyenne | Élevé | Correction des droits d'accès, authentification et séparation lecture/écriture exigées avant toute connexion à des données réelles. |
| Dérive de portée vers la neutralisation active du drone | Faible | Fatal | Engagement explicite et documenté : le système s'arrête à détection, alerte et traçabilité. |